**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРЕГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.01.2019г. №4а
с. Варегово

о внесении изменений в постановление

администрации Вареговского сельского

поселения №188 от 27.09.2016г. «Об

утверждении муниципальной целевой

программы «Развитие сети автомобильных

дорог в Вареговском сельском поселении»

на 2017 – 2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Вареговского сельского поселения от 19.12.2016г. №274 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Вареговском сельском поселении», Администрация Вареговского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог в Вареговском сельском поселении» на 2017 – 2019 годы» утвержденную постановлением Администрации Вареговского сельского поселения №188 от 27.09.2016г. следующие изменения:

1. Общая потребность в финансовых ресурсах изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |
| всего  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Предусмотрено решением Муниципального Совета Вареговского сельского поселения о бюджете: | 16 822,38 | 8 442,50 | 5 774,3 | 2 605,58 |
| - федеральные средства | 154,3 | 154,3 |  |  |
| - областные средства | 8 422,6 | 4 968,8 | 3 453,8 |  |
| - районные средства | 1 147,24 | 372 | 372 | 403,24 |
| - местные средства | 7 098,24 | 2 947,40 | 1 948,5 | 2 202,34 |
| Справочно (за рамками решения Муниципального Совета Вареговского сельского поселения о бюджете): |  |  |  |  |

1. Раздел 2 «Задача(и) МЦП» изложить в новой редакции согласно Приложению №1.
2. Раздел 5 «Перечень мероприятий МЦП» изложить в новой редакции согласно Приложению №2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вареговского
сельского поселения:Ф.Ю.Новиков

Приложение №1

**Задача(и) МЦП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата,прогнозируемый объем финансирования мероприятия |
| очередной финансовый год  | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Задача 1.**Поддержка дорожного хозяйства | тыс.руб. | всего | 8 442,5 | 5 774,3 | 2 605,58 |
| ФС | 154,3 |  |  |
| ОС | 4 968,8 | 3 453,8 |  |
| РС | 372 | 372 | 403,24 |
| МС | 2 947,40 | 1 948,5 | 2 202,34 |
| ВИ |  |  |  |
| 1.1. | результаты |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог в границах поселений | км. |  | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 1.1.2. | Содержание межмуниципальных дорог | км. |  | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог в границах поселения | км. |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Разработка сметной документации | шт. |  | 2 |  |  |
| **Итого по МЦП** | **тыс.руб**. | **всего** | **8 442,50** | **5 774,3** | **2 605,58** |
| **ФС** | **154,30** |  |  |
| **ОС** | **4 968,8** | **3 453,8** |  |
| **РС** | **372** | **372** | **403,24** |
| **МС** | **2 947,40** | **1 948,5** | **2 202,34** |
| **ВИ** |  |  |  |

Приложение №2

 **Перечень мероприятий МЦП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи/мероприятия(в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования,(тыс.руб.) | Исполнители и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| наименование(единица измерения) | плановое значение | всего | МС (2) | РС | ФС | ОС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1.Поддержка дорожного хозяйства | 201720182019 | 8442,505774,32605,58 | 2947,401948,52202,34 | 372372403,24 | 154,3 | 4968,83453,8 | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.1. | Работы по расчистке дорог от снега внутри населенных пунктов | км. | 41,3 | 201720182019 | 500612,2830,64 | 500612,2830,64 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.2 | Работы по расчистке дорог от снега между населенными пунктами | км. | 21,7 | 201720182019 | 372372403,24 |  | 372372403,24 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.3 | Работы по грейдированию дорог | км. | 4,9 | 201720182019 | 10010099,3 | 10010099,3 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.4 | Работы по оканавливанию дорог | км. | 1,4 | 201720182019 | 350289289 | 350289289 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.5 | Окашивание травы по обочинам дорог | км. | 1,4 | 201720182019 | 8033,833,5 | 8033,833,5 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.6 | Вырубка кустов по обочинам дорог | км. | 1,5 | 2017 | 80 | 80 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.7 | Работы по устройству насыпной дороги | м. | 40 | 2017 | 100 | 100 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.8 | Работы по ремонту дорог | км. | 1,5 | 201720182019 | 939,7095,9257,9 | 939,7095,9257,9 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.9 | Установка ж/б труб, ремонт пешеходного моста | шт. |  | 20182019 | 216,8216,9 | 216,8216,9 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.10 | Капитальный ремонт дороги | км. |  | 20172018 | 5074,43635,6 | 253,7181,8 |  |  | 4820,703453,8 | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.11 | Ремонт подъезда к дворовой территории | м. |  | 2017 | 321,1 | 18,7 |  | 154,3 | 148,1 | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.12 | Осуществление строительного контроля | дог. | 1 | 201720182019 | 15167,2168 | 15167,2168 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.13 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | шт. | 2 | 201720182019 | 374,268,1166,1 | 374,268,1166,1 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.14 | Разработка тех.паспартов | шт. |  | 20182019 | 9191 | 9191 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.15 | Приобретение и установка светофора | шт. | 2 | 2017 | 136,1 | 136,1 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.16 | Приобретение ж/б труб | шт. | 3 | 20182019 | 92,750 | 92,750 |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
|  | **Итого по МЦП** | **2017****2018****2019** | **8442,50****5774,3****2605,58** | **2947,40****1948,50****2202,34** | **372****372****403,24** | **154,3** | **4968,8****3453,8** |  |