Приложение №1

к постановлению администрации

Вареговского сельского поселения

от 22.03.2019г №50

**ПАСПОРТ**

Муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды на территории Вареговского сельского поселения» на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды на территории Вареговского сельского поселения» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Вареговское сельское поселение Большесельского муниципального района |
| Куратор Программы | Глава Вареговского сельского поселения Федор Юрьевич Новиков  тел.: 8 (48542) 2-55-63 |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Цель Программы | Комплексное благоустройство с. Варегово Вареговского с/п для повышения комфортности условий проживания и отдыха граждан в условиях сложившейся застройки |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с. Варегово Вареговского с/п.  Повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям.  Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  -доля наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых территорий общего пользования;  -доля жителей, принявших трудовое участие в мероприятиях, проводимых в рамках программы;  - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | 7 млн. рублей – всего, в том числе:  5 млн. рублей – федеральный бюджет;  1,5 млн. рублей областной бюджет;  0,5 млн. рублей средства бюджета Вареговского сельского поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД;  - увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий;  - увеличение доли благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий;  - повышение уровня комфортности проживания жителей с. Варегово;  - вовлечение жителей поселения в решение первоочередных задач местного значения. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://varegposadm.ru/ |

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды на территории Вареговского сельского поселения» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.) | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Формирование современной городской среды на территории Вареговского сельского поселения | **Всего:** | | | | | | **3315** | **3756** |  |  |  |  |  |
| Администрация Вареговского сельского поселения | Федеральный бюджет | 706 | 0409 | 06101L5550 | 244 | 579 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 0503 | 06101L5550 | 244 | 71 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 0503 | 06102L5550 | 244 | 932 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 0409 | 061F2L5550 | 244 |  | 1533 |  |  |  |  |  |
| 706 | 0503 | 061F2L5550 | 244 |  | 1893 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 706 | 0409 | 06101L5550 | 244 | 512 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 0503 | 06101L5550 | 244 | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 0503 | 06102L5550 | 244 | 823 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 0409 | 061F2L5550 | 244 |  | 64 |  |  |  |  |  |
| 706 | 0503 | 061F2L5550 | 244 |  | 78 |  |  |  |  |  |
| Местный  бюджет | 706 | 0409 | 06101L5550 | 244 | 57 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 0503 | 06101L5550 | 244 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 0503 | 06102L5550 | 244 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 0503 | 0610224090 | 244 | 179 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 0409 | 061F2L5550 | 244 |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 706 | 0503 | 061F2L5550 | 244 |  | 104 |  |  |  |  |  |

1. **Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП**

Одним из приоритетных направлений развития с. Варегово является повышение уровня благоустройства, в том числе создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей, благоустройство и приведение в надлежащее состояние дворовых территорий, создание современных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности и отдыха населения.

В с.Варегово насчитывается 24 многоквартирных дома общей площадью 15419,84 тыс. кв. м, 24 дворовых территории общей площадью 6760 тыс. кв. м. Основная часть домов в с. Варегово построена более 30 лет назад.

В целях повышения комфортности проживания населения в Вареговском сельском поселении проводятся мероприятия по ремонту дворовых территорий. В 2016 году в рамках программы «Благоустроим область к юбилею» проведены работы по частичному благоустройству поселения, а именно:

- отремонтировано несколько проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- частично отремонтированы дороги;

- установлена детская игровая площадка;

В 2017 году в рамках приоритетного губернаторского проекта «Решаем вместе», а также в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжены работы по благоустройству, а именно:

- проведено благоустройство одной дворовой территории многоквартирного дома;

- часть фонарей уличного освещения заменены на энергосберегающие светодиодные;

- обустроены все имеющиеся в наличии контейнерные площадки.

Проблема благоустройства территории села является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. В связи с изменениями норм и принципов градостроительного законодательства, требований к охране природных ландшафтов повышаются требования и к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню инженерного оборудования и благоустройства.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенного пункта, таких как проезды к многоквартирным домам, пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции, а также не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:

требуют ремонта подъезды к дворовым территориям, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, не достаточно оборудованных детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм. Не все дворы имеют достаточное освещение.

Кроме того, на территории с. Варегово имеются территории общего пользования (центральные улицы, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- обустройство пешеходных дорожек;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

- иные виды работ

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего

пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,

открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по

благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией

мероприятий по благоустройству на территории Вареговского сельского поселения Большесельского муниципального района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий

благоустройства, отвечающий современным требованиям, позволит создать

современную комфортную городскую среду для проживания граждан и

пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное

пространство».

1. **Цель(и) МЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели(ей) | Показатель | | | | | | |
|  | единица измерения | базовое значение | плановое значение | | | | |
|  |  | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 3 | 5 | 12 | 18 | 24 | 24 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 12 | 20 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования. | процент | 4 | 8 | 19 | 25 | 39 | 39 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0 | 0,7726 | 0,7726 | 1,1911 | 1,1911 | 1,3911 |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | процент | 0 | 33,3 | 33,3 | 66,6 | 66,6 | 100 |

1. **Задача(и) МЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата,  прогнозируемый объем финансирования мероприятия | | |
| очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Задача 1.**  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с. Варегово Вареговского с/п. | тыс.руб. | всего | 1289 | 1899 |  |
| ОС | 575 | 1732 |  |
| РС |  |  |  |
| МС | 64 | 95 |  |
| ФС | 650 | 1732 |  |
| 1.1. | результаты |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц |  | 2 |  |  |
|  |  | км. |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.**  Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха | тыс.руб. | всего | 2026 | 1857 |  |
| ОС | 823 | 70 |  |
| РС |  |  |  |
| МС | 271 | 93 |  |
| ФС | 932 | 1694 |  |
| 1.2. | результаты |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | увеличение доли благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий | единиц |  | 1 |  |  |
| **Итого по МЦП** | | **тыс.руб**. | **всего** | **3315** | **3756** |  |
| **ОС** | **1398** | **142** |  |
| **РС** |  |  |  |
| **МС** | **335** | **188** |  |
| **ФС** | **1582** | **3426** |  |

**4. Механизмы реализации МЦП**

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включаются:

- ремонт и устройство дворовых проездов (включая оснащение пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для маломобильных групп населения);

-обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным является применение энергосберегающих технологий);

- установка скамеек, урн.

Примерный визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, указан в приложении №1 к Программе.

Собственники помещений в многоквартирных домах (далее – заинтересованные лица), принимают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мусора, покос травы, опиловка деревьев и т.п.) в весенне-осенний период при проведении субботников. Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий находится в приложении № 2 к Программе.

**5. Перечень мероприятий программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования, руб | | | | | Исполнители |
| Ед.изм. | Базовое значение | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| **1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с. Варегово Вареговскогосельского поселения** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт проезда к дворовой территории, благоустройство придомовой территории с. Варегово, ул. Школьная 9а | . руб. | - | 2018 | 715872,94 | 361109,52 | 318946,55 | 35816,87 | - | Администрация Вареговского сельского поселения, |
| 1.2 | Ремонт проезда к дворовой территории, благоустройство придомовой территории с. Варегово, ул.Депутатская д.9 | руб. |  | 2018 | 572981 | 289039 | 255292 | 28650 | - |
| 1.3 | Ремонт проезда к дворовой территории, благоустройство придомовой территории с.Вареговоул.Мира д.13 | руб. |  | 2019 | 1146869 | 1045945 | 43580 | 57344 |  |
| 1.4 | Ремонт проезда к дворовой территории, благоустройство придомовой территории с.Варегово, ул.Мира д.17-23 | руб. |  | 2019 | 752033 | 685853 | 28578 | 37602 |  |
| **2.Повышение уровня благоустройства муниципальной общественной территории Вареговскогосельского поселения** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство общественной территории в с. Варегово, ул. Мира | руб. | - | 2018 | 2026388,1 | 931961,52 | 823402,45 | 271024,13 | - | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 2019 | 1857558 | 1694091 | 70588 | 92879 | - |
| **3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования СП, а так же дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (скашивание территории, уборка мусора, посадка деревьев и другие работы) | Тыс.руб. | - | - | - | - | | - | - | Администрация Вареговского сельского поселения |

Приложение № 1

к муниципальной целевойпрограмме

**Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом участии собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

5. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, покос травы, опиловка деревьев);

- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- иные работы.

6. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте администрации Вареговского сельского поселения Большесельского муниципального района в сети Интернет.

7. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в администрацию Вареговского сельского поселения соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, с приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

Приложение 2

к муниципальной целевой программе

**Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений,кв. м. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1  1 | с. Варегово, ул. Школьная, д. 9А | 886.1 | № 3 от 09.08.2017 г. | 10.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 22 | с. Варегово,  ул. Депутатская, д. 9 | 430.8 | № 19 от 19.08.2017 г. | 21.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 33 | с. Варегово, ул. Школьная, д. 11 | 888.0 | № 1 от 08.08.2017 г. | 09.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 44 | с. Варегово, ул. Школьная, д. 12 | 619.0 | № 2 от 08.08.2017 г. | 10.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 55 | с. Варегово, ул. Мира, д. 13 | 925.4 | № 4 от 10.08.2017 г. | 14.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 66 | с. Варегово, ул. Мира, д. 15 | 916.2 | № 5 от 11.08.2017 г. | 14.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 77 | с. Варегово, ул. Мира, д. 17 | 510.4 | № 6 от 12.08.2017 г. | 14.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 88 | с. Варегово, ул. Мира, д. 19 | 405.54 | № 7 от 12.08.2017 г. | 14.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 99 | с. Варегово, ул. Мира, д. 21 | 392.9 | № 8 от 12.08.2017 г. | 14.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 110 | с. Варегово, ул. Мира, д. 23 | 390.1 | № 9 от 12.08.2017 г. | 14.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 111 | с. Варегово,  ул. 8 Марта,  д. 8 | 893.9 | № 10 от 15.08.2017 г. | 16.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 112 | с. Варегово, ул. Школьная, д. 10 | 912.9 | № 11 от 15.08.2017 г. | 16.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 113 | с. Варегово, ул. Школьная, д. 1А | 643.9 | № 12 от 16.08.2017 г. | 17.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 114 | с. Варегово, ул. Школьная, д. 2 | 541.3 | № 13 от 16.08.2017 г. | 17.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 115 | с. Варегово, ул. Школьная, д. 2А | 887.2 | № 14 от 17.08.2017 г. | 18.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 116 | с. Варегово,  ул. Мира, д. 1 | 966.3 | № 15 от 18.08.2017 г. | 21.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 117 | с. Варегово, ул. Школьная, д. 5 | 478.9 | № 16 от 18.08.2017 г. | 21.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 118 | с. Варегово, ул. Школьная, д. 6 | 733.8 | № 17 от 19.08.2017 г. | 21.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 119 | с. Варегово, ул. Школьная, д. 14 | 275.7 | № 18 от 19.08.2017 г. | 21.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 220 | с. Варегово,  ул. Депутатская, д. 5 | 484.5 | № 20 от 21.08.2017 г. | 22.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 221 | с. Варегово,  ул. Депутатская, д. 6 | 484.5 | № 21 от 22.08.2017 г. | 23.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |
| 222 | с. Варегово,  ул. Депутатская, д. 7 | 484.5 | № 22 от 22.08.2017 г. | 23.08.2017 г. |  |  |  | Уборка мусора, покос травы, озеленение | МУП «Коммунальник» |

Примечание:

<\*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3

к муниципальной целевой программе

**Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитек-турных форм на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципального образования (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | Тип населен-ного пункта | Наименование населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории,  адрес | Наименование общественной территории | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Вареговское с/п | село | Варегово | ул. Мира | сквер | Для обслуживания мест общего пользования, скверы, парки, сады | 76:01:065906:214 | 7726 кв.м. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Вареговское с/п | село | Варегово | ул. Мира, д. 25 | сквер | Для обслуживания мест общего пользования, скверы, парки, сады | 76:01:065913:140; 76:01:065906:213 | 1582 кв.м.; 2603 кв.м. | да | частично | да | нет | нет |
| 3 | Вареговское с/п | село | Шельшедом | ул. Рабочая | сквер | Для обслуживания мест общего пользования, скверы, парки, сады | - | 2000 кв.м. | нет | нет | нет | нет | нет |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №4

к муниципальной целевой программы

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы Вареговского сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**за 20\_\_ год**

**(наименование муниципальной целевой программы, наименование ответственного исполнителя)**

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия (1) | Единица измерения | Источник финансирования (2) | Значение результата, объем финансирования | | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 | тыс.руб. | Всего |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | РС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. | тыс.руб. | Всего |  |  |  |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | РС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МЦП | тыс.руб. | Всего |  |  |  |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | РС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Информация в разрезе мероприятий приводится в случае отклонения фактических данных задачи от запланированных.
2. Графа вводится при наличии других источников финансирования кроме местного бюджета.
3. Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

**Используемые сокращения:**

**МЦП**- муниципальная целевая программа

**ВЦП** - ведомственная целевая программа

**ФС** – федеральные средства

**ОС** – областные средства

**МС** – местные средства

**СП** – средства поселений

**ВИ** - внебюджетные источники

**Интернет –** информационно-телекоммуникационная сети «Интернет»

Приложение №1

к муниципальной целевой программы

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации муниципальной

целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее - МЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных внесений изменений в МЦП/ решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете Вареговского сельского поселения на очередной год и на плановый период на момент предоставления отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП как фактически достигнутые исполнителями МЦП в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы - степень достижения показателей целей МЦП на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения МЦП).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности программы (Rст):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

base_23638_84652_19

где:

Pфакт - фактическое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

Pплан - плановое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

base_23638_84652_20

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

base_23638_84652_21

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- рассчитать индекс стратегической результативности для МЦП (Rст) по формулам:

- при наличии одной цели Rст рассчитывается по формуле:

base_23638_84652_22

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- при наличии нескольких целей Rст рассчитывается как среднеарифметическое:

base_23638_84652_23

где:

Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели МЦП;

n - количество целей МЦП.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности МЦП (Rст) | Стратегическая результативность МЦП |
| Rст>= 95% | высокорезультативная |
| 85% <Rст< 95% | среднерезультативная |
| Rст<= 85% | низкорезультативная |

4. Результативность исполнения МЦП - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям МЦП за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения МЦП (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения МЦП (на момент завершения МЦП). Итоговая результативность исполнения МЦП рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения МЦП.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения МЦП (Rисп):

- индекс результативности исполнения мероприятий МЦП (Rм) определяется по формуле:

base_23638_84652_24[<\*>](#P2822)

где:

Xфакт - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Xплан - плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения МЦП (Rисп) определяется по формуле:

base_23638_84652_25

где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

m - количество мероприятий, по которым в отчетном периоде запланированы результаты.

Если у мероприятия более одного значения результата, то индекс результативности исполнения мероприятия МЦП вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое.

--------------------------------

<\*> Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения МЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения МЦП (Rисп) | Результативность исполнения МЦП |
| Rисп>= 95% | высокорезультативная |
| 85% <Rисп< 95% | среднерезультативная |
| Rисп<= 85% | низкорезультативная |

5. Эффективность исполнения МЦП - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий МЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения МЦП и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения МЦП. Итоговая эффективность исполнения МЦП рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения МЦП к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП.

Индекс эффективности исполнения МЦП (Eисп) определяется по формуле:

base_23638_84652_26

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения МЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения МЦП (Eисп) | Эффективность исполнения МЦП |
| Eисп>= 100% | высокоэффективная |
| 90% <Eисп< 100% | среднеэффективная |
| Eисп<= 90% | низкоэффективная |