АДМИНИСТРАЦИЯ

ВАРЕГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ВАРЕГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 21.06.2017г.           №91
с. Варегово

О внесении изменений постановление Администрации

Вареговского сельского поселения №188 от 27.09.2016г.

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог в

Вареговском сельском поселении» на 2017 – 2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Вареговского сельского поселения от 19.12.2016г. №274 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Вареговском сельском поселении», Администрация Вареговского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог в Вареговском сельском поселении» на 2017 – 2019 годы» утвержденную постановлением Администрации Вареговского сельского поселения №188 от 27.09.2016г. следующие изменения:

- Общая потребность в финансовых ресурсах изложить в новой редакции:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Предусмотрено решением Муниципального Совета Вареговского сельского поселения о бюджете: | 11 832,40 | 8 495,70 | 1 569,70 | 1 767,0 |
| - федеральные средства |  |  |  |  |
| - областные средства | 5 176,30 | 5 176,30 |  |  |
| - районные средства | 372,0 | 372,0 |  |  |
| - местные средства | 6 284,10 | 2 947,40 | 1 569,70 | 1 767,0 |
| Справочно (за рамками решения Муниципального Совета Вареговского сельского поселения о бюджете): |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Итого по МЦП | 11 832,40 | 8 495,70 | 1 569,70 | 1 767,0 |

- В Разделе 2 «Задача(и) МЦП» «Значение результата,прогнозируемый объем финансирования мероприятия» изложить в новой редакции:

- 2017 год: всего – 8495,70

ОС -  5176,30

- В разделе 5 «Перечень мероприятий МЦП» «Работы по ремонту дорог» цифру «1243,70» заменить цифрой «1599,30»; «Задача 1.Поддержка дорожного хозяйства» изложить в новой редакции:

- 2017 год: всего – 8495,70

ОС – 5176,30

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вареговского 
сельского поселения:                                            Ф.Ю.Новиков

# Задача(и) МЦП

| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, прогнозируемый объем финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача 1. Поддержка дорожного хозяйства | тыс.руб. | всего | 8 140,10 | 1 569,70 | 1 767,0 |
|  |  |  | ОС | 4 820,70 |  |  |
|  |  |  | РС | 372 |  |  |
|  |  |  | МС | 2 947,40 | 1 569,70 | 1 767,0 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |
| 1.1. | результаты |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог в границах поселений | км. |  | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 1.1.2. | Содержание межмуниципальных дорог | км. |  | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог в границах поселения | км. |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Разработка сметной документации | шт. |  | 2 |  |  |
| Итого по МЦП | тыс.руб. | всего | 8 140,10 | 1 569,70 | 1 767,0 |
|  |  | ОС | 4 820,70 |  |  |
|  |  | РС | 372 |  |  |
|  |  | МС | 2 947,40 | 1 569,70 | 1 767,0 |
|  |  | ВИ |  |  |  |

# 5. Перечень мероприятий МЦП

| N п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс.руб.) | Исполнители и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | МС (2) | РС | ОС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |  |  | 12 |
| 1. | Задача 1.Поддержка дорожного хозяйства | 2017 2018 2019 | 8140,10 1569,70 1767,0 | 2947,4 1569,70 1767,0 | 372 | 4820,7 | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.1. | Работы по расчистке дорог от снега внутри населенных пунктов | км. | 41,3 | 2017 | 500 | 500 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.2 | Работы по расчистке дорог от снега между населенными пунктами | км. | 21,7 | 2017 | 372 |  | 372 |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.3 | Работы по грейдированию дорог | км. | 2,7 | 2017 | 100 | 100 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.4 | Работы по оканавливанию дорог | км. | 1,4 | 2017 | 350 | 350 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.5 | Окашивание травы по обочинам дорог | км. | 9 | 2017 | 80 | 80 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.6 | Вырубка кустов по обочинам дорог | км. | 1,5 | 2017 | 80 | 80 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.7 | Работы по устройству насыпной дороги | км. | 0,04 | 2017 | 100 | 100 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.8 | Работы по ремонту дорог | км. | 1,5 | 2017 | 1 243,7 | 1 243,7 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.9 | Капитальный ремонт дороги | км. | 0,7 | 2017 | 5074,4 | 253,7 |  | 4820,7 | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.10 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | шт. | 2 | 2017 | 240 | 240 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
|  | Итого по МЦП | 2017 | 8140,1 | 2947,4 | 372 | 4820,7 |  |