**Утверждаю:**

**Глава Вареговского**

**сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.Ю.Новиков**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы Вареговского сельского поселения**

**«Развитие сети автомобильных дорог в Вареговском сельском поселении»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия (1) | Единица измерения | Источник финансирования (2) | Значение результата, объем финансирования | | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1  Поддержка дорожного хозяйства | тыс.руб. | Всего | 5774 | 5578 | В связи с не востребованностью средств |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) | 3454 | 3454 |  |
| тыс.руб. | МС (3) | 1948 | 1930 |  |
| тыс.руб. | РС (3) | 372 | 194 |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобидьных дорог внутри населенных пунктов | тыс.руб. | МС (3) | 1948 | 1930 |  |
| ОС (3) | 3454 | 3454 |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог между населенными пунктами | тыс.руб. | РС (3) | 372 | 194 |  |
|  | Итого по МЦП | тыс.руб. | Всего | 5774 | 5578 | В связи с не востребованностью средств |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) | 3454 | 3454 |  |
| тыс.руб. | МС (3) | 1948 | 1930 |  |
| тыс.руб. | РС (3) | 372 | 194 |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Информация в разрезе мероприятий приводится в случае отклонения фактических данных задачи от запланированных.
2. Графа вводится при наличии других источников финансирования кроме местного бюджета.
3. Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.