**Утверждаю:**

**Глава Вареговского**

**сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.Ю.Новиков**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы Вареговского сельского поселения**

**«Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в вареговском сельском поселении»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия (1) | Единица измерения | Источник финансирования (2) | Значение результата, объем финансирования | | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1  Вывод капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на нормальный уровень | тыс.руб. | Всего | 235 | 99 | В связи с не востребованностью средств |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) | 235 | 99 |  |
| тыс.руб. | РС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт  МКД муниципального  неприватизированного жилья | тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОБ (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) | 80 | 55 | В связи с не востребованностью средств |
| 2 | Ремонт системы отопления и  водопровода муницип.жилья | тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) | 30 | 30 |  |
| 3 | Оплата договоров по  ремонту муниципального жилья | тыс.руб. | МС (3) | 62 | 0 | В связи с не востребованностью средств |
| 4 | Оплата коммунальных услуг за  муниципальное жилье | тыс.руб. | МС (3) | 3 | 1 | В связи с не востребованностью средств |
| 5 | Изготовление копий  технических планов и паспортов в  отношении жилых домов в с. Варегово | тыс.руб. | МС (3) | 60 | 13 | В связи с не востребованностью средств |
|  | Итого по МЦП | тыс.руб. | Всего | 235 | 99 | В связи с не востребованностью средств |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) | 235 | 99 |  |
| тыс.руб. | РС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Информация в разрезе мероприятий приводится в случае отклонения фактических данных задачи от запланированных.
2. Графа вводится при наличии других источников финансирования кроме местного бюджета.
3. Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.