**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вареговского сельского поселения**

**Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Вареговском сельском поселении за 2019 год**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы/МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| ФС[\*](#sub_7222) | | ОС\* | | МС\* | | СП\* | | Бюджет поселений[\*](#sub_7222) | | ВИ[\*](#sub_7222) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |
| за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Вареговском сельском поселении |  |  | 3079 | 3079 | 2399 | 2124 |  |  |  |  |  |  | В связи с невостребованностью средств |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 3079 | 3079 | 2399 | 2124 |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы (прилагается к годовому отчёту)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Вареговском сельском» поселении | | | | | |
| Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог | км. | 68,5 | 68,5 | 68,5 |  |
| Наименование МЦП «Развитие сети автомобильных дорог в Вареговском сельском поселении» | | | | |  |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах и вне границ населенных пунктов Вареговского сельского поселения | км. | 68,5 | 68,5 | 68,5 |  |
| Увеличение срока службы дорожных покрытий и сооружений на них | км. | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |
| Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах поселения | км. | 65,4 | 5 | 5 |  |