**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы Вареговского сельского поселения**

 **«Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Вареговском сельском поселении»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия (1) | Единица измерения | Источник финансирования (2) | Значение результата, объем финансирования | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |
| 1 | улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества | кв.м. |  | 9748 | 9748 |  |
| 2 | обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания | дома |  | 23 | 23 |  |
| 1. | Задача 1 Вывод капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на нормативный уровень | тыс.руб. | Всего | 347 | 331 | В связи с невостребованностью средств |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб | СР(3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) | 347 | 331 |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
| 1.1. | Сохранность и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в Вареговском сельском поселении | кв.м. |  | 9748 | 9748 |  |
| 1.2. | снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе с внедрением ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда | % |  | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Итого по ВЦП | тыс.руб. | Всего | 347 | 331 | В связи с невостребованностью средств |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб | РС(3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) | 347 | 331 |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |

Глава Вареговского сельского поселения Ф.Ю.Новиков

Исполнитель: Т.Д.Репина тел.8 (48542) 2-54-64