Утверждаю:

Глава Вареговского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.Ю.Новиков

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**"** **Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Вареговском сельском поселении "**

**за 2022год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы/МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| ФС[\*](#sub_7222) | | ОС\* | | МС\* | | СП\* | | Бюджет поселений[\*](#sub_7222) | | ВИ[\*](#sub_7222) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |
| за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | МП " Развитие  дорожного хозяйства и транспорта в Вареговском сельском  поселении " |  |  | 2156 | 2156 | 3806 | 3615 |  |  |  |  |  |  | Оплата по факту выполненных работ, согласно актвм выполненных работ |
|  | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог в Вареговском сельском поселении" |  |  | 2156 | 2156 | 3806 | 3615 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2156 | 2156 | 3806 | 3615 |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы (прилагается к годовому отчёту)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Вареговском сельском поселении» | | | | | |
| Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог | км. | 68,5 | 68,5 | 68,5 |  |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Вареговском сельском поселении» | | | | |  |
| Показатель 1 Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах и вне границ населенных пунктов Вареговского сельского поселения | км. | 68,5 | 68,5 | 68,5 |  |
| Показатель 2 Увеличение срока службы дорожных покрытий и сооружений на них | км. | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |
| Показатель 3 Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах поселения | км. | 65,4 | 65,4 | 65,4 |  |

Используемые сокращения: ОС – областные средства

МС – местные средства МП- муниципальная программа

СП – средства поселений ВЦП - ведомственная целевая программа

ВИ - внебюджетные источники ФС – федеральные средства