Утверждаю:

Глава Вареговского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.Ю.Новиков

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Вареговского сельского поселения"**

**за 2022год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы/МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| ФС[\*](#sub_7222) | | ОС\* | | МС\* | | СП\* | | Бюджет поселений[\*](#sub_7222) | | ВИ[\*](#sub_7222) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |
| за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Вареговского сельского поселения" |  |  |  |  | 1612 | 490 |  |  |  |  |  |  | Оплата товара по факту, на основании заключенных договоров. |
| 1.1 | Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа Вареговского сельского поселения» |  |  |  |  | 1612 | 490 |  |  |  |  |  |  | Оплата товара по факту, на основании заключенных договоров. |
| 1.2 | Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1612 | 490 |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы (прилагается к годовому отчёту)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Вареговского сельского поселени» | | | | | |
| Показатель 1 Количество семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жилье | усл.еденица | 5 | 2 | 1 |  |
| Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа Вареговского сельского поселения» | | | | | |
| Показатель 1 Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы | человек | 67 | 51 | 51 |  |
| Показатель 2 Число жителей, планируемых к переселению | человек | 67 | 19 | 5 |  |
| Показатель 3 Расселяемая площадь жилых помещений | кв.м. | 2094,9 | 643,3 | 33,6 |  |
| Показатель 4 Количество расселяемых жилых помещений | единица | 9 | 3 | 1 |  |
| Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» | | | | | |
| Показатель 1 Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | семья | 1 | 0 | 0 |  |

Используемые сокращения:

МП- муниципальная программа

ВЦП - ведомственная целевая программа

ФС – федеральные средства

ОС – областные средства

МС – местные средства

СП – средства поселений

ВИ - внебюджетные источники